## Slide 1: Projet PlastProd – Livrable 4
Salty Software

## Slide 2: L’équipe projet
FREBAULT Sébastien: Chef de projet
TRIDON Pierre-Antoine: Responsable de formation
GERARD Christophe: Analyste programmeur
GONCALO Michaël: Analyste risque

## Slide 3: Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 4: Les anciens livrables: Livrable 1
Développement d’une application web:
Gestion des commandes
Gestion de la production
Gestion des clients
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 5: Les anciens livrables: Livrable 2
Développement d’une application mobile Android:
Gestion des prospects
Gestion des clients
Création de devis
Création de commandes
Statistiques individuelles
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 6: Les anciens livrables: Livrable 3
Création de plusieurs solutions d’hébergement
Réalisation d’une maquette
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 7: Le tableau de bord: L’avancement du projet
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Chart: 
| Lancement | Pilotage 1 | Pilotage 2 | Pilotage 3 | Pilotage 4 | Clôture
Prévisionnel | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1
Réel | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1

## Slide 8: Le tableau de bord: Le budget
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Chart: 
| Lancement | Pilotage 1 | Pilotage 2 | Pilotage 3 | Pilotage 4 | Clôture
Budget prévisionnel | 0 | 40000 | 80000 | 120000 | 150000 | 170000
Budget réel | 0 | 38000 | 90000 | 132000 | 160000 | 180000
Projet bénéficiaire | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000

## Slide 9: Le tableau de bord: En bref
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
 | Actuel | Par rapport à la période précédente
Avancement du projet |  | 
Budget |  | 
Motivation de l’équipe |  | 

## Slide 10: La recette applicative
Portée -> Membres de l’équipe, superviseurs, client du projet PlastProd
Application web (Non faites pour ce livrable)
Application mobile
100 % des exigences critiques validées.
75 % des exigences importantes validées.
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 11
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Recette avec le CPI de Flaming Software (Recette croisée)
Procès verbal
Validée sous réserve par le CPI de Flaming Software.
Décision de GO avec le CPI avec une semaine pour corriger les bugs mineurs.
Notamment la fonctionnalité d’envoi de mail après une commande.

## Slide 12: L’analyse des risques
Mise en production des solutions logicielles
Durée de vie du logiciel
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 13: L’analyse des risques
Mise en production des solutions logicielles
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 14: L’analyse des risques
Durée de vie du logiciel
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 15: L’analyse des risques
Fiche d’analyse de risque
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Définition du risque
Liste des déclencheurs possibles du risque
Proposition de processus permettant la prévention ou le traitement du risque

## Slide 16: L’analyse des risques
Fiche de risque « Nouveaux utilisateurs »
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Définition du risque
Les utilisateurs ont été formés après la mise en place de l’application.
Risque avéré que les utilisateurs vont changer.
Réduction du nombre de personnes formées

## Slide 17: L’analyse des risques
Fiche de risque « Nouveaux utilisateurs »
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Déclencheurs
Fins de contrat
Départs en retraite
Embauches de nouveaux employés

## Slide 18: L’analyse des risques
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Processus

## Slide 19: L’analyse des risques
Plan de reprise d’activité (PRA)
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Plan permettant d’assurer la reconstruction de l’infrastructure et la remise en route de l’application

## Slide 20: L’analyse des risques
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Délais d’intervention
Niveau 1 :
  Entre 15 et 30 minutes,
  Pour un bug/une panne sur une application, ou pour une panne de base de données
Niveau 2 :
  Entre 30 et 45 minutes
  Pour une panne sur une machine virtuelle
  Intervention téléphonique de Salty Software
Niveau 3 :
  A partir de 45 minutes jusqu’à une durée indéterminée
  Pour une panne sur un ou plusieurs serveurs
  Intervention téléphonique ou déplacement d’un technicien de Salty Software

## Slide 21: Le plan de formation
Organisation des formations utilisateurs sur :
  L’application web
  L’application mobile
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 22: Le plan de formation
Pour l’application web :
La répartition des fonctionnalités par service
Service\Onglet | Client | Production | Stock | Fournisseur | Direction | Panneau de config
Production |  |  |  |  |  | 
Stock |  |  |  |  |  | 
Informatique |  |  |  |  |  | 
Direction |  |  |  |  |  | 
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 23: Le plan de formation
Service | Effectif par service | Nombre de groupes | Effectif par groupe | Durée par séance
Production | 50 | 5 | 10 | 1 heure
Stock | 15 | 2 | 7 et 8 | 30 minutes
Informatique | 10 | 2 | 5 | 4 heures
Direction | 30 | 3 | 10 | 45 minutes
Pour l’application web :
La répartition des groupes de formation
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 24: Le plan de formation
Pour l’application mobile :
La répartition des fonctionnalités par service
  Services Informatique et Commercial uniquement
  Pour toutes les fonctionnalités sans restriction
La répartition des groupes de formation
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Service | Effectif par service | Nombre de groupes | Effectif par groupe | Durée par groupe
Informatique | 10 | 2 | 5 | 4 heures
Commercial | 10 | 2 | 5 | 4 heures

## Slide 25: Le plan de formation
Heure\Jour | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
8h00 – 9h00 | DIRECTION GROUPE 1 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | PRODUCTION GROUPE 3 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | COMMERCIAL GROUPE 2
9h00 – 10h00 | DIRECTION GROUPE 2 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | PRODUCTION GROUPE 4 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | COMMERCIAL GROUPE 2
10h00-11h00 | DIRECTION GROUPE 3 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | PRODUCTION GROUPE 5 | INFORMATIQUE GROUPE 2 | COMMERCIAL GROUPE 2
11h00-12h00 |  | INFORMATIQUE GROUPE 2 |  | INFORMATIQUE GROUPE 2 | COMMERCIAL GROUPE 2
12h00-14h00 |  |  |  |  | 
14h00-15h00 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | STOCK GROUPE 1 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | COMMERCIAL GROUPE 1 | 
15h00-16h00 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | STOCK GROUPE 2 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | COMMERCIAL GROUPE 1 | 
16h00-17h00 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | PRODUCTION GROUPE 1 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | COMMERCIAL GROUPE 1 | 
17h00-18h00 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | PRODUCTION GROUPE 2 | INFORMATIQUE GROUPE 1 | COMMERCIAL GROUPE 1 | 
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 26: Le plan de formation
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
400 € le formateur / jour
4 jours et demi de formation
3600 € au total à la semaine
2 formateurs / jour
Les coûts de formation :

## Slide 27: L’organisation du support
Support Technique
Support Applicatif
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 28: Support Technique
Problèmes liés au hardware (matériel)
2 niveaux de pannes techniques
1 point d’entrée commun : HOTLINE
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Panne matériel
- Demande de correctif
- Demande de changement de matériel
- Fiche incident
- Procédure de correction
Matériel changé
Nouveau matériel
Intervention plus rapide
Efficience technique
M
horaire
M
horaire
Inclut
Salty Software
Hotline
PlastProd

## Slide 29: Support Technique
Problèmes liés au hardware (matériel)
2 niveaux de pannes techniques
1 point d’entrée commun : HOTLINE
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Panne matériel
- Demande de correctif
- Demande de changement de matériel
- Fiche incident
- Procédure de correction
Matériel changé
Nouveau matériel
Intervention plus rapide
Efficience technique
M
horaire
M
horaire
Inclut
Salty Software
Hotline
PlastProd

## Slide 30
Appel utilisateur
Hotline
Fiche incident
Niveau de support?
Niveau 1
Niveau 2
Service informatique PlastProd
Salty Software
Formule la demande
Inclut

## Slide 31: Support Applicatif
Curatif
Évolutif
Proactif

## Slide 32
Appel utilisateur
Fiche incident
+ Mesure de temps
Niveau de support?
Niveau 1
Niveau 2
Service informatique PlastProd
Service informatique PlastProd ou
Salty Software
Formule la demande
Inclut
Hotline
Niveau 3
Salty Software

## Slide 33
Appel utilisateur
Fiche incident
+ Mesure de temps
Niveau de support?
Niveau 1
Niveau 2
Service informatique PlastProd
Service informatique PlastProd ou
Salty Software
Formule la demande
Inclut
Hotline
Niveau 3
Salty Software

## Slide 34: Support Évolutif
Demande d’évolution
Mise en place d’évolution
Création de fonctionnalité, Développement
Fiche demande évolution
Procédure de mise à jour
Nouvelle version d’application
Valeur ajoutée
Nouvelles fonctionnalitées
M
M
Salty Software
Hotline
Livraison de version :
- Majeure (Tous les 5 mois).
- Mensuelle.
- Corrective.
Convention de nommage :
PlastProd_VX.X.XX
M = Forulaire de satisfaction , délais respecté, bonne communication , Respect des objectifs

## Slide 35: Support Proactif
Anticiper les demandes d’évolution
Mise à niveau du framework Symfony 2
Demande mise à jour
- Mise à jour de l’appli.
- Mise à niveau des outils
- Fiche évolution
- Procédure mise à niveau
Nouvelle version d’application
Veille technologique
Meilleure utilisation
Application mise à niveau
M
M
Salty Software
M = Nombre de fois où l’on met à jour l’application dans une optique proactive

## Slide 37: La mise en place des indicateurs
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Qualité globale
Bénéfices pour l’entreprise
Satisfaction client
Implication du personnel
Retours clients
Qualité de la prestation
Compétences bien utilisées
Motivation de l’équipe
Image de marque
Rentabilité

## Slide 38: La mise en place des indicateurs
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Satisfaction client
Retours clients
Qualité de la prestation
Part de marché
Nouvelle commande
Retours clients
Livraisons hors délais
Retours clients
Demandes non satisfaites

## Slide 39: La mise en place des indicateurs
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Implication du personnel
Motivation de l’équipe
Compétences bien utilisées
Nombre de conflits à gérer
Nombre d’arrêt de travail
Opinion exprimée
Retards dans le travail
Opinion exprimée
Nombre de formations

## Slide 40: La mise en place des indicateurs
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion
Bénéfices pour l’entreprise
Motivation de l’équipe
Image de marque
Gains chiffrés
Compétences acquises
Retours clients
Nouveaux clients

## Slide 41: La gestion du livrable L’organisation
Méthode agile
Utilisation de Trello
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 42: La gestion du livrable La communication
Compte-rendu régulier
Communication par mail ou en direct
Partage des fichiers réalisés sur Google Drive
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 43: Conclusion
Un projet prêt à entrer en production
Un livrable moins technique mais très instructif
Une équipe toujours soudée
Beaucoup de travail fourni malgré un emploi du temps chargé
Sommaire
Les anciens livrables
Le tableau de bord
La recette applicative
L’analyse des risques
Le plan de formation
L’organisation du support
La mise en place des indicateurs
La gestion du livrable
Conclusion

## Slide 44: Merci de votre attention