## Slide 1
Présenté par l’équipe de Salty Software
Livrable 5 - PlastProd
Clôture du projet
Mardi 12 Avril 2016

## Slide 2: Sommaire
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience d’équipe
Retours d’expériences personnels
Bilan
Conclusion

## Slide 3: PlastProd
Industrie
Fabrique des pièces en plastique pour automobiles
Volonté d’améliorer le système d’informations
Chaine de production et gestion du stocks
Appel d’offre
Salty Software
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 4: Salty Software
SSII
Mise en place sur les deux derniers livrables
Constituée de :
  Christophe GERARD
  Sébastien FREBAULT
  Pierre-Antoine TRIDON
  Michaël GONCALO
Réponse à l’appel d’offre de PlastProd
Première expérience avec PlastProd
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 5: Les livrables
Livrable 1 :
  Application web
  Gestion du stock et de la production
  Symfony 2
Livrable 2 :
  Application Mobile (Android)
  Gestion du portefeuille de client/prospect
  Java/Android
Livrable 3 :
  Mise en production
  Compétences réseaux
Livrable 4 :
  Rédaction d’une démarche qualité
  Notions ITIL
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 6: Expérience projet
Livrable 3
Pierre-Antoine chef de projet informatique
Mise en production des livrables 1 & 2 (Application web et mobile)
Méthode AGILE
Matrice de compétences
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 7: Expérience projet
Affectation des tâches via matrice des compétences
Planning prévisionnel qui en découle
Etudes de plusieurs solutions :
  Solution éco
  Solution standard
  Solution premium (Retenue)
Estimation des couts de chaque solution
Etude de risques lié à la mise en production
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016
Coûts | Risques | Délais | Solution | Outils
~ 1000 € d’écart | Manques de dispos Autres projets chronophages Nombreuses modifications | ~ 1 semaine d’écart Manque de temps. | Premium Réplication des données en temps réel | Trello, Excel, Skype

## Slide 8: Expérience projet
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016
Livrable 4
Sébastien chef de projet informatique
Mise en place de la qualité (ITIL)
Procédures, processus
Organisation du support
Gestion de la formation
Etudes de risques

## Slide 9: Expérience projet
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016
Demande d’avis pour les tâches
Pas de matrice de compétences : Uniquement de la documentation
Besoin bien cadré par le client (Jean-Michel BOLLE)
Methode AGILE
Coûts | Risques | Délais | Solution | Outils
~ 6500€ d’écart | Indisponibilité des utilisateurs Mauvaise utilisation Evolution du besoin | ~ 1 semaine d’écart Manque de temps. | Mise en place support 2 niveaux Formation 1 semaine avant mise en prod. Planning de formation Procéssus & procédures | Trello, Excel, Skype

## Slide 10: Expérience projet
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016
Livrables | CPI | Méthode | Méthode interne | Outils | Difficultés | Ecart de bugdet | Ecart de temps
Livrable 3 | P-A | Classique | AGILE | Trello, Gantt, Skype | Disponibilité des acteurs Compréhension du besoin | ~ 1000€ | ~ 1 semaine
Livrable 4 | Sébastien | Classique | AGILE | Trello, Gantt, Skype | Disponibilité des acteurs | ~ 6500€ | ~ 1 semaine
Les plus de notre équipe :
  Une bonne organisation
  Des besoins compris
  Une satisfaction du client sur le travai rendu
  Des analyses pertinentes
Les moins de notre équipe :
  Un manque de communication
  Des retards de délais (mineurs)
  Manque de connaissance de gestion de projet
  Manque de formation

## Slide 11: Expérience équipe
La communication au sein des livrables :
  Google drive (maitrise documentaire)
  Skype (Réunions)
  Gmail
  Trello
  Facebook
Chef de projet informatique en copie de tous les mails
Suivi en temps réels des discussions
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 12: Expérience équipe
Les problèmes rencontrés :
  Problèmes de disponibilité
  Problèmes de compréhension entre plusieurs personnes
  Problèmes de délais
Responsabilité du chef de projet informatique pour redresser les problèmes
Pas de problèmes niveau humain dans notre équipe, une grande chance !
Situation courante en entreprise
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 13: Expérience équipe
Les succès de l’équipe :
  Organisation du travail
  Communication
  Satisfaction du besoin
Bonne communication qui découle de l’organisation
Travail de qualité
Clients satisfaits (Fabien CLANCHE et Jean-Michel BOLLE)
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 14: Expérience équipe
Les points forts de notre équipe :
  Une bonne communication
  Des personnes motivées
  Une bonne organisation du travail
  Une équipe soudée
Les points faibles de notre équipe :
  Gestion du temps
  Identification du besoin
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 15: Retours d’expériences
Ce que j’ai appris avec le projet
Les livrables que j’ai géré en tant que chef de projet
  Mes succès
  Mes difficultés
Mes axes d’améliorations
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 16: Bilan
Projet aujourd’hui en production
Les utilisateurs de l’entreprise PlastProd sont aujourd’hui formés
Les commerciaux utilisent l’application mobile
Les objectifs sont atteints
Peu d’écart entre prévisionnel et réel dû à une bonne gestion
Libération des ressources
Clôture du projet PlastProd
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 17: Conclusion
Expériences enrichissantes
Humain
Technique
Gestion de projet (De A à Z)
Prise de recul de l’équipe
PlastProd
Salty Software
Les livrables
Expérience projet
Expérience équipe
Retours d’expériences
Bilan
Conclusion
12/04/2016

## Slide 18
Merci à tous pour
votre attention
Mardi 12 Avril 2016
Présenté par l’équipe de Salty Software